**05.09.2019 Г. №110**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОХАН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАН», НА 2020-2024ГОДЫ»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 13.09.2010 №716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» и в целях создания условий для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, а также в связи с необходимостью изготовления проектно-сметных документаций,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальной программу «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Бохан», на 2020-2024 годы».

2. Финансовому органу Администрации муниципального образования «Бохан», (Агапова С.С.) обеспечить финансирование мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про­граммы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Бохан», на 2020-2024 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Бохан»

Л.Н.Сахьянов

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАН», НА 2020-2024 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Бохан» |
| Цели программы | - привлечение инвестиций в муниципальное образование;  - строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности;  - решение вопросов социально-экономического значения;  - создания благоприятных и комфортных условий проживания жителей муниципального образования «Бохан» |
| Задачи программы | - разработка проектно-сметной документации на объекты, которые планируется реконструировать, либо планируемые к строительству за счет получения государственных капитальных вложений;  - получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства либо реконструкции. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Изготовление 7 проектно-сметных документаций с положительным заключением государственной экспертизы на объекты |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020-2024 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Бюджет муниципального образования «Бохан» затраты всего составят – 21818,257 тыс. рублей, в том числе:  2020 год -21818,257 тыс. рублей,  вт.ч ОБ-20945, МБ- 872,730 тыс.рублей  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2023 год - \_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  2024 год - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на 7 объектов;  Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в сфере культуры муниципального образования на 2 объекта;  Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в сфере ЖКХ муниципального образования на 1 объект.  Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в сфере дорожного хозяйства муниципального образования на 2 объекта  Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в сфере благоустройства муниципального образования на 2 объекта |

**Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В условиях интенсивной глобализации, формирования рынка, усиливающейся конкуренции, переноса центра тяжести в решении большой совокупности социальных задач с федерального уровня на региональный и далее на муниципальный происходит реструктуризация и реорганизация экономики регионов.

Одна из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления на современном этапе, заключается в создании необходимых условий для интенсификации экономического роста, повышении качества жизни населения муниципального образования «Бохан». Это выражается в обеспечении комплексного социально-экономического развития поселения, что неразрывно связано с эффективным управлением инвестиционными процессами органами местного самоуправления на подведомственной территории.

Несмотря на наличие положительных тенденций на инвестиционном рынке Боханского района в последние годы, многие принципиально важные вопросы до сих пор не решены. Дефицит инвестиционных ресурсов на протяжении последних ряда лет остается одной из главных проблем экономики района.

Федеральный закон от 16.09.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» среди полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения выделяет необходимость принятия и организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Однако муниципальному образованию в настоящее время оказалось сложно выполнять в полном объеме возложенные на него функции. Одной из основных причин сложившейся ситуации явилось то, что муниципальное образование не обладает достаточной финансово-экономической базой, отсутствуют методика самостоятельной постановки целей и задач управления инвестициями, а существующие методы управления инвестициями не в полной мере ориентированы на комплексное социально-экономического развитие муниципального образования.

В этих условиях важнейшим значением, для осуществления устойчивого социально-экономического развития муниципального образования, является совершенствование инвестиционного процесса. Именно в связи с нерешенностью многих проблем организации инвестиционного процесса в регионе и в районе, эта тема до сих пор остается актуальной.

Реализация планов социально-экономического развития муниципального образования, а также отдельных целевых программ требует привлечения инвестиций. Муниципальная власть заинтересована в привлечении инвестиций на свою территорию. Кроме решения конкретных задач каждого инвестиционного проекта, инвестиции обеспечивают занятость населения и пополнение местного бюджета. Деятельность органов местного самоуправления по привлечению и наиболее эффективному использованию средств, вкладываемых на территории муниципального образования, составляет суть муниципальной инвестиционной политики. Для муниципальных образований основную роль играют капитальные вложения - затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования и т.д.

Формирование проекта адресной программы осуществляется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=E95AFA1478E1FA4D03838F9AA28B86985398EEC8FE6E1B386152DB702A2FD6D5506A8F15319F7D7BUFIDH) формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 716.

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19.05.2014 N 278 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы" Федеральная адресная инвестиционная программа формируется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, регулирующими инвестиционную деятельность в Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Федеральная адресная инвестиционная программа представляет собой документ, устанавливающий распределение предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителям средств федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление на территории Российской Федерации иных капитальных вложений:

- по объектам капитального строительства, строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств федерального бюджета (далее - объекты капитального строительства);

- по объектам недвижимого имущества, оплату приобретения которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств федерального бюджета, в том числе приобретаемым федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами для обеспечения федеральных нужд, включая жилье, приобретение которого осуществляется во исполнение законодательных актов Российской Федерации (далее - объекты недвижимого имущества);

- по мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), которые могут включать в различном сочетании строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества (далее - мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты).

Субъекты бюджетного планирования представляют в Министерство экономического развития Российской Федерации в отношении каждого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), предлагаемого для включения в проект адресной программы, следующие документы: копия свидетельства о государственной регистрации застройщика в соответствии с законодательством Российской Федерации; обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования; копия задания на проектирование (в случае, если на разработку проектной документации предоставляются средства федерального бюджета; паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации; копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным); документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации; копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства либо реконструкции и т.д.

Именно наличие проектно-сметной документации и положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства либо реконструкции для муниципального образования является основополагающим для участия в инвестиционных программах.

**Цели, задачи муниципальной программы**

Целями муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Бохан», на 2020-2024 годы» являются:

- привлечение инвестиций в муниципальное образование;

- строительство и реконструкция объектов;

- решение вопросов социально-экономического значения;

- создания благоприятных и комфортных условий проживания жителей муниципального образования «Бохан».

Задачами муниципальной программы«Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Бохан», на 2020-2024 годы» являются:

- разработка проектно-сметной документации на объекты, которые планируется реконструировать, либо планируемые к строительству за счет получения государственных капитальных вложений;

- получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства либо реконструкции.

**Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы**

В сфере ЖКХ Площадь жилой застройки в границах п. Бохан составляет 265 га. Жилые здания представлены в основном малоэтажными жилыми домами усадебного типа. Численность населения п. Бохан составляет 5367 чел.

Источником воды в п. Бохан является вода из скважин и колодцев. Централизованное водоснабжение с водопроводной сетью представлено только в центральной части поселка. К водопроводной сети подключены несколько жилых домов, школа, аграрный техникум, педагогическое училище и другие организации. На сети имеются водоразборные колонки. Централизованная система водоснабжения охватывает 12 % общей застроенной площади поселения.

Суммарная протяженность водопроводных сетей составляет 3070 м. Сети ветхие, год постройки в основном до 1974 года. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Артезианские скважины, эксплуатируемые в поселке, в том числе в централизованной системе водоснабжения, не соответствуют санитарным нормам, не имеют организованных зон санитарной охраны.

Собственником объектов водоснабжения (скважины, ВНБ, сети и тд.) является МО «Бохан».

Фактическое среднесуточное потребление воды всех групп потребителей составляет до 266,3 м3/сут, в том числе из централизованной системы – 101,7 м3/сут. Согласно, генерального плана к 2025 году ожидаемое потребление воды не изменится.

Для развития централизованной системы водоснабжения п. Бохан, обеспечения населения водой питьевого качества, улучшения благоустройства домов предлагается модернизация сооружений с увеличением производительности до 300 м3/сут., развитие сетей водоснабжения поселка, подключение основных потребителей к сети.

В сфере культуры.

На территории муниципального образования действует МБУК СКЦ МО «Бохан», в оперативном управлении которого находятся два здания, расположенных в разных микрорайонах поселка. Здания Домов культуры, находящиеся по адресу ул. Карла Маркса 3 с вместимостью зрительного зала 200 человек, ул.Киевская, 4 с вместимостью зрительского зала 100 человек.

Современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных и электрических коммуникаций, что приводит к ухудшению качества культурно-досугового обслуживания населения МО «Бохан» и требуют капитального ремонта внутренних стен, полов, потолка, кровли, оконных и дверных блоков, отопления, наружных стен, а также замену электрических коммуникаций. Это позволит создать безопасные и более благоприятные условия пребывания граждан в СДК.

В сфере благоустройства

По состоянию на 1 августа 2019года, доля благоустроенных дворовых территорий в муниципальном образовании «Бохан» составляет 18% от общего количества дворовых территорий.

Доля благоустроенных территорий, соответствующего функционального назначения (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее- общественные территории), в среднем по муниципальному образованию «Бохан» не превышает 5% от общего количества общественных территорий.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Для поддержания дворовых территорий и мест общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа муниципального образования «Бохан» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Бохан»» на 2018 - 2024 годы (далее – Программа). Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

В сфере дорожного хозяйстваДорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями. Муниципальное образование «Бохан» обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью, так как является районным центром, что создаёт оптимальные условия для перемещения. Производится строительство новых автомобильных дорог. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения, дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами. Дороги муниципального образования с твердым покрытием требуют капитального ремонта и реконструкции.

Общая площадь земель муниципального образования 691 га.

Общая протяженность дорог местного значения – 46,95 км: с твердым покрытием общего пользования – 19,8 км., грунтовые – 27,15 км.

Расстояние от мкр. Северный до мкр. Южный через административный центр района п. Бохан по автодороге - 6 км, расстояние от п. Бохан до г. Иркутска - 128 км.

В связи с освоением новых земельных участков под строительство жилых домов создаются новые улицы, в связи с этим требуется строительства новых дорог.

**СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ В ОДИН ЭТАП. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2020-2024 ГОДЫ.**

**ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые (законодательные) риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны; проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в интересуемых сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на цели программы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации мероприятий муниципальной программы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом. Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушения планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы. Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы; регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Перечень и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в Приложении №1 к настоящей Программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации приведены в Приложении №2 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении №3 к настоящей Программе.

Приложение №1

**ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Бохан», на 2020-2024 годы» | | | | | | | | |
| Цели: - привлечение инвестиций в муниципальное образование;  - строительство и реконструкция учреждений бюджетной сферы;  - решение вопросов социально-экономического значения;  - создания благоприятных и комфортных условий проживания граждан муниципального образования «Бохан». | | | | | | | | |
| Задачи: - разработка проектно-сметной документации на объекты, которые планируется реконструировать либо к строительству за счет получения государственных капитальных вложений;  - получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства либо реконструкции. | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование Показателя (целевой индикатор) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора Программы | | | | | Исходные показатели базового года |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **В сфере ЖКХ муниципального образования «Бохан»** | | | | | | | | |
| 1 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство объекта «Строительство локального водопровода в МО «Бохан» (п.Бохан) Боханского района Иркутской области» | шт | 1 | - | - | - | - | нет |
| **В сфере культуры** **муниципального образования «Бохан»** | | | | | | | | |
| 2 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Капитальный ремонт СДК п.Бохан, ул Киевская,4» | шт | 1 | - | - | - | - | нет |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Капитальный ремонт СДК п. Бохан, ул Карла Маркса,3» | шт | - | 1 | - | - | - | нет |
| **В сфере благоустройства муниципального образования «Бохан»** | | | | | | | | |
| 4 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Благоустройство общественной территории по адресу: п. Бохан, ул. Карла Маркса,3 (Территория СДК «Молот») | шт | - | - | 1 | - | - | нет |
| 5 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Благоустройство общественной территории по адресу: п. Бохан, ул. Киевская,4 (Территория СДК «Южный») | шт | - | 1 |  | - | - | нет |
| **В сфере дорожного хозяйства муниципального образования «Бохан»** | | | | | | | | |
| 6 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Капитальный ремонт дороги по ул. Карла Маркса» |  | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Капитальный ремонт дороги по ул. Калинина» |  | - | - | 1 | - | - | - |

Приложение №2

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **В сфере ЖКХ муниципального образования «Бохан»** | | | | | | | | | |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство объекта «Строительство локального водопровода в МО «Бохан» ( п.Бохан) Боханского района Иркутской области» | Администрация МО «Бохан» | 2020 | Бюджет муниципального образования «Бохан» | 21818,257 |  |  |  |  |
| **В сфере благоустройства муниципального образования «Бохан»** | | | | | | | | | |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Благоустройство общественной территории по адресу: п. Бохан, ул. Карла Маркса,3 (Территория СДК «Молот»)» | Администрация МО «Бохан | 2022 | Бюджет муниципального образования «Бохан» |  |  |  |  |  |
| 3 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Благоустройство общественной территории по адресу: п. Бохан, ул. Карла Маркса,3(Территория СДК «Молот»)» | Администрация МО «Бохан | 2022 | Бюджет муниципального образования  «Бохан» |  |  |  |  |  |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Благоустройство общественной территории по адресу: п. Бохан, ул.Киевская,4 (Территория СДК «Южный»)» | Администрация МО «Бохан | 2021 | Бюджет муниципального образования «Бохан» |  |  |  |  |  |
| 5 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Благоустройство общественной территории по адресу: п. Бохан, ул.Киевская,4 (Территория СДК «Южный») » | Администрация МО «Бохан | 2021 | Бюджет муниципального образования  «Бохан» |  |  |  |  |  |
| **В сфере культуры муниципального образования «Бохан»** | | | | | | | | | |
| 6 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт СДК п.Бохан, ул Киевская,4» | Администрация МО «Бохан | 2020 | Бюджет муниципального образования  «Бохан» |  |  |  |  |  |
| 7 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Капитальный ремонт СДК п.Бохан, ул Киевская,4» | Администрация МО «Бохан | 2020 | Бюджет муниципального образования  «Бохан» |  |  |  |  |  |
| 8 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт СДК п. Бохан, ул Карла Маркса,3» | Администрация МО «Бохан | 2021 | Бюджет муниципального образования  «Бохан» |  |  |  |  |  |
| 9 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Капитальный ремонт СДК п. Бохан, ул Карла Маркса,3» | Администрация МО «Бохан | 2021 | Бюджет муниципального образования  «Бохан» |  |  |  |  |  |
| **В сфере дорожного хозяйства муниципального образования «Бохан»** | | | | | | | | | |
| 10 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт дороги по ул. Карла Маркса» | Администрация МО «Бохан | 2021 | Бюджет муниципального образования  «Бохан» |  |  |  |  |  |
| 11 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Капитальный ремонт дороги по ул. Карла Маркса» | Администрация МО «Бохан | 2021 | Бюджет муниципального образования  «Бохан» |  |  |  |  |  |
| 13 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт дороги по ул. Калинина» | Администрация МО «Бохан | 2022 | Бюджет муниципального образования  «Бохан» |  |  |  |  |  |
| 14 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Капитальный ремонт дороги по ул. Калинина» | Администрация МО «Бохан | 2022 | Бюджет муниципального образования  «Бохан» |  |  |  |  |  |

Приложении №3

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| год | Всего, тыс.рублей | в том числе | |
| Местный бюджет, тыс.руб. | Областной бюджет, тыс.руб. |
| 2020 | 21 818,257 | 872,730 | 20 945,527 |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - |
| ИТОГО | 21 818,257 | 872,730 | 20 945,527 |