ПРОТОКОЛ №1

Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Бохан» на 2018-2024годы»

Дата проведения 24.04.2020г.

Место проведения: администрация муниципального образования «Бохан»

Присутствуют: председатель комиссии –А.И.Улаханова

Заместитель председателя комиссии – И.В.Комиссаров

Секретарь комиссии – А.А.Асташкинова

Члены комиссии: Р.И.Шамеева, Р.Н.Ярликова, Е.В.Игнатенко, В.В.Яновский, С.В.Кабанов, Л.А. Юрова, Ч.А.Матхалов

Повестка заседания:

- Исключение из адресного перечня муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Бохан» на 2018-2024годы» (далее -муниципальная программа) дворовых территорий.

- О ходе реализации проекта «Благоустройство общественной территории по адресу: Иркутская область, Боханский район, ул.Ленина,75А»

По первому вопросу информацию довела председатель комиссии А.И. Улаханова:

- Согласно пп. З), и) п.11 Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710(ред. от 31.12.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» муниципальная программа предусматривает право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы , территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом нашего  при условии одобрения об исключении указанных территорий из адресного перечня  поселения дворовых и общественных территорий нашей комиссией.

Это также прописано в нашей программе (ред. постановления № 152 от 20.11.2019г.).

В адресном перечне (согласно приложения № 2 к муниципальной программе) включены дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, признанных аварийными:

|  | Адрес МКД | Реквизиты документа о признании дома аварийным (номер, дата) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Балтахинова, д.2 | № 19 от 15.06.2015 |
| 2 | Ул.Балтахинова, д.6 | № 18 от 15.06.2015 |
| 3 | Ул.Балтахинова, д.1 | № 31 от 29.03.2017 |
| 4 | Ул.Балтахинова, д.3 | № 32 от 29.03.2017 |
| 5 | Ул.Балтахинова, д.4 | № 33 от 29.03.2017 |
| 6 | Ул.Балтахинова, д.10 | № 34 от 29.03.2017 |
| 7 | Ул.Балтахинова, д.12 | № 35 от 29.03.2017 |
| 8 | Ул.Балтахинова, д.14 | № 36 от 29.03.2017 |
| 9 | Ул. Ремесленная , д.8 | № 37 от 14.04.2017 |
| 10 | Ул. Ремесленная , д 10 | № 38 от 14.04.2017 |
| 11 | Ул.Ленина, д.44 | № 39 от 14.04.2017 |
| 12 | Ул.Советская, д.1 | № 40 от 14.04.2017 |
| 13 | Ул.Лихачева, д. 1 | № 41 от 14.04.2017 |

Предложение: на основании вышеизложенного предлагаю одобрить решение об исключении из приложения №2 муниципальной программы следующие дворовые территории многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024годах в п.Бохан:

| № п/п | адрес | дом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Ленина | 44 |
| 2 | Ул.Советская | 1 |
| 3 | Ул.Ремесленная | 8; 10 |
| 4 | Ул.Балтахинова | 1; 3 |
| 5 | Ул.Балтахинова | 2; 4; 6 |
| 6 | Ул.Балтахинова | 10; 12; 14 |
| 7 | Ул.Лихачева | 1 |

За- человек

Против- человек

Воздержались – человек

Решение: исключить из адресного перечня муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Бохан» на 2018-2024годы», следующие дворовые территории:

| № п/п | адрес | дом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Ленина | 44 |
| 2 | Ул.Советская | 1 |
| 3 | Ул.Ремесленная | 8; 10 |
| 4 | Ул.Балтахинова | 1; 3 |
| 5 | Ул.Балтахинова | 2; 4; 6 |
| 6 | Ул.Балтахинова | 10; 12; 14 |
| 7 | Ул.Лихачева | 1 |

По второму вопросу докладывал Комиссаров И.В.: В 2020г. будет благоустроена общественная территория п.Бохан, ул.Ленина,75А., общей площадью 1279м2 Согласно дизайн-проекта, ПСД и проведенной экспертизы стоимость работ утверждена в сумме 3 330 800рублей. В результате проведенного аукциона определился подрядчик-ООО «ОсаРемСтрой» сумма контракта составила 3 267 000,00 рублей (экономия -83 800 рублей) . Срок исполнения контракта -01.10.2020г. Контрактом предусмотрено выполнение следующих работ: устройство проездов, тротуаров и площадки; озеленение; установка МАФов; наружное освещение. К работам подрядчик должен приступить _____

Решение: Информацию принять к сведению. Вести контроль за реализацией проекта.

Председатель комиссии _________________ / А.И. Улаханова

Секретарь комиссии  ___________________/ А.А. Асташкинова