ПРОТОКОЛ №2

Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Бохан» на 2018-2024годы»

Дата проведения 14.09.2020г.

Место проведения: администрация муниципального образования «Бохан»

Присутствуют:

Председатель комиссии, заместитель главы МО «Бохан» –А.И.Улаханова,

Заместитель председателя комиссии, зав. сектором строительства, благоустройства, ЖКХ и управления муниципальным имуществом – И.В.Комиссаров

Секретарь комиссии, главный специалист по социальным вопросам и обращениям граждан – А.А.Асташкинова

Члены комиссии:

В.В.Яновский – начальник отделения ОНД и ПБ по У-О БО и Ольхонскому району УНД и ПБ ГУ МЧС России по Иркутской области,

С.В.Кабанов- главный специалист ГОЧС и ПБ администрации МО «Боханский район»,

Л.А. Юрова- представитель ОГБУСО КЦСОН «Боханского района»,

Ч.А.Матхалов- депутат Думы МО «Бохан»

Отсутствуют : Р.И.Шамеева, Р.Н.Ярликова , Е.В.Игнатенко,

Повестка заседания:

1. Отчет об исполнении проекта «Благоустройство общественной территории по адресу: Иркутская область, Боханский район, ул.Ленина,75А»
2. Уточнение (с учетом размера субсидий) перечня территорий, для выполнения работ по благоустройству в 2021году.

По первому вопросу информацию довел зам. председателя комиссии И.В.Комиссаров: Все работы по благоустройству общественной территории выполнены, согласно муниципального контракта № 57 от 6.04.2020г. «Работы по благоустройству общественной территории по адресу: Иркутская область, Боханский район, п.Бохан, ул.Ленина,75А», заключенного с ООО «ОсаРемСтрой». Акты выполненных работ подписаны, и денежные средства подрядчику перечислены. Проект выполнен.

3 сентября 2020г. провели мероприятие по открытию благоустроенной территории. Были приглашены представители подрядчика, общественности, депутаты Думы, жители поселка, руководители организаций и образовательных учреждений.

На данном мероприятии были подведены итоги муниципального смотра-конкурса по благоустройству и озеленению. Озвучены результаты и объявлены победители областного и районного конкурса «Лучший проект ТОС». Это проекты ТОСов «Надежда», «Раздолье», «Центральный», «Добрый путь», направленные на благоустройство поселка.

А.И.Улаханова: Предлагаю отчет об исполнении проекта «Благоустройство общественной территории по адресу: Иркутская область, Боханский район, ул.Ленина,75А» утвердить. Другие предложения будут? Нет. Прошу голосовать.

ЗА – 7, против-0, воздержалось -0

Решили: Отчет об исполнении проекта «Благоустройство общественной территории по адресу: Иркутская область, Боханский район, ул.Ленина,75А» утвердить

По второму вопросу выступил Д.Б.Торшонов :

Администрация утвердила два дизайн-проекта :

1. Благоустройство территории сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Боханский район, п.Бохан, ул.Карла Маркса, д.3

2. Благоустройство территории сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Боханский район, п.Бохан, ул.Киевская, д.4

На данные общественные территории была подготовлена ПСД и получено положительное заключение экспертизы. Поданы пакеты документов в министерство для включения в программу.

Денис Борисович ознакомил присутствующих с проектами .

На 2021 год выделено субсидий из областного и федерального бюджетов 3 797 786,87рублей и из местного бюджета -30 321,91рублей, а проекты подготовлены на сумму более 20 млн. рублей. Поэтому нам необходимо определить перечень территорий для выполнения работ по благоустройству с учетом размера субсидий и средств местного бюджета.

Асташкинова А.А.: К нам обращаются жители микрорайона Южный с просьбой обустроить детскую площадку. Микрорайон развивается, построена новая районная поликлиника, стационар, активно идет жилая застройка. Нужно организовать места отдыха и проведения досуга. В проекте есть детская спортивно-игровая площадка. Я предлагаю в первую очередь благоустроить эту территорию.

Улаханова А.И.: Я поддерживаю ваше предложение. Это мероприятие можно синхронизировать с мероприятием по капитальному ремонту СДК, с мероприятиями по народным инициативам.

Другие предложения будут? Нет. Прошу проголосовать . Кто за то, чтобы в перечень территорий, для выполнения работ по благоустройству в 2021году включить « Благоустройство территории сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Боханский район, п.Бохан, ул.Киевская, д.4»( 1 этап- территория детской спортивно-игровой площадки)?

ЗА – 7, против-0, воздержалось -0

Решение: Для выполнения работ по благоустройству в 2021году включить

«Благоустройство территории сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Боханский район, п.Бохан, ул.Киевская, д.4»( 1 этап- территория детской спортивно-игровой площадки)

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.И. Улаханова

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Асташкинова