ПРОТОКОЛ №2

Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Бохан» на 2018-2024годы»

Дата проведения 03.06.2022г.

Место проведения: администрация муниципального образования «Бохан»

Присутствуют:

1.Председатель комиссии, заместитель главы МО «Бохан» –А.И.Улаханова,

2.Заместитель председателя комиссии, зав. сектором строительства, благоустройства, ЖКХ и управления муниципальным имуществом  – И.В.Комиссаров

3.Секретарь комиссии, начальник отдела по обеспечению работы администрации Е.Т.Секретарева

Члены комиссии:

4.Представитель от общественности, депутат Думы МО «Бохан» - Мутин С.П.

5.Директор МБУК «СКЦ МО «Бохан» Улаханова Э.С.,

Приглашены: Глава КФХ Наерханов Н.Т.-подрядчик.

Повестка заседания:

- Отчет о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественной территории СДК по адресу: Иркутская область, Боханский район, п.Бохан, ул.Карла Маркса,3 (по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды») (докладчик Комиссаров И.В.)

Комиссаров И.В: На прошлом заседании комиссии я довел информацию о мероприятии, которое будет реализовано в этом году- это первый этап благоустройства территории по ул. Карла Маркса,3(прилегающая к СДК общественная территория). В целях реализации заключено 3 договора:1. С Подрядчиком ИП Глава КФХ Наерхановым Н.Т.на  сумму 2 220 444 рубля(муниципальный контракт №2 от 21.01.2022г). Экономия в сумме 780 156 рублей направлена на работы по покрытию территории (599 992 рубля по муниципальный контракту №29 от 25.02.2022г ) и ограждение территории (180 164 рубля по муниципальному контракту №30 от 25.02.2022г). Договора заключены. Подрядчики приступили к работе. На сегодняшний день полностью изготовлены элементы ограждения, начаты работы по планировке территории. По  контракту №2 работы должны быть исполнены до 1августа , по МК №29 и №30 до 1 октября.

Наерханов Н.Т. Пока рисков исполнения обязательств по контракту нет.

Решение:

1. Отчет о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественной территории СДК по адресу: Иркутская область, Боханский район, п.Бохан, ул.Карла Маркса,3 (по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды») принять к сведению.

2 Заведующему сектором строительства и благоустройства, ЖКХ и управления муниципальным имуществом (Комиссарову И.В) установить контроль за качеством и сроками реализации проекта благоустройства общественной территории.

Предложений и замечаний не поступило

Проголосовали: За-  5, Против- 0, Воздержались - 0.

Председатель комиссии _________________ / А.И. Улаханова

Секретарь комиссии   ___________________/ Е.Т.Секретарева