17.02.2023 г. № 24

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Боханский МУНИЦИПАЛЬНЫЙ раЙон

муниципальное образование «бохан»

ГЛАВА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ НЕОТЛОЖНЫХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАН» НА 2023 ГОД

С целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными и опасными гидрологическими явлениями на территории муниципального образования «Бохан» в паводковый период 2023 года, в соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения в ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом  муниципального образования «Бохан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2023 года (приложение № 1).

- Утвердить состав противопаводковой комиссии при администрации муниципального образования «Бохан» (приложение № 2).

- Постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальном «Вестнике» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Бохан».

- Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Бохан»                                  Л.Н.Сахьянов

Приложение 1

к постановлению главы

МО «Бохан»

от 17.02.2023 №24

План  мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание противопаводковой комиссии | до 03.03.2023, по мере необходимости | Глава муниципального образования Сахьянов Л.Н. |
| 2 | Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС | до 10.03.2023 | Секретарева Е.Т. |
| 3 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на период весеннего половодья. Заключить договора на оказание услуг и работ в паводкоопасный период с предприятиями, имеющими на своём балансе исправную инженерную технику. Обеспечить готовность аварийноремонтных бригад к проведению аварийно-спасательных и аварийновосстановительных работ | до 10.03.2023 | Комиссаров И.В. Резванов И.В. |
| 4 | Выявить зоны возможного затопления (подтопления), оценка возможной обстановки | до 10.03.2023 | Комиссаров И.В. Улаханов П.П. |
| 5 | Довести до населения, попадающего в зону паводка, порядок действий и правил поведения во время половодья. | до 20.03.2023 | Секретарева Е.Т. |
| 6 | Направить письма- предупреждения о своевременной очистке кровли домов, зданий от снега и сосулек, расчистить от наростов наледи прилегающие территории | до 20.03.2023 | Секретарева Е.Т. |
| 7 | Очистить водопропускные трубы и канавы на дорогах поселения и в населённом пункте от снега, льда и мусора, обеспечить их нормальное функционирование в период половодья | до 20.03.2023 | Комиссаров И.В. Резванов И.В. |
| 8 | В местах возможного подтопления жилых домов, объектов жизнеобеспечения, учреждений социальной сферы- заблаговременно провести снегоуборочные работы, прорыть водоотводные траншеи | до 25.03.2023 | Комиссаров И.В. Резванов И.В. |
| 9 | Организация сбора, обобщения ежесуточной информации по паводку на территории поселения и представление её в установленном порядке главе МО «Бохан» | постоянно | Улаханов П.П. |

-  с началом паводкоопасного периода обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц.

Приложение 2

к постановлению главы

МО «Бохан»

от 17.02.2023 №24

Состав противопаводковой комиссии муниципального образования «Бохан»

Председатель комиссии – Сахьянов Леонид Николаевич- глава  МО «Бохан»;

Заместитель председателя – Комиссаров Илья Валерьевич, зав. сектором строительства, благоустройства, ЖКХ и земельным и имущественным вопросам;

Секретарь комиссии – Шаракшинова Виктория Владимировна– специалист администрации;

Члены комиссии:

- Резванов Ильгам Васильевич – директор МУП «Заря»;

- Улаханов Павел Павлович- ведущий экономист сектора строительства, благоустройства, ЖКХ и земельным и имущественным вопросам;

- Агапова Светлана Сергеевна- начальник финансового отдела;

- Секретарева Елена Трофимовна- начальник отдела по обеспечению деятельности администрации

- Холхунова Наталья Николаевна – главный специалист –юрист

- Представитель ОГПС №1 МЧС России по Боханскому району- (по согласованию)